**Uvedení výtahů do provozu**

Dne 25.5.2012 byl uveden výtah ve vchodě 311 do provozu

Dne 30.3. 2012 byl uveden výtah ve vchodě 312 do provozu

Dne 17.2.2012 byl uveden výtah ve vchodě 313 do provozu

Dne 16.12.2011 byl uveden výtah ve vchodě 314 do provozu

Dne 18.11.2011 byl uveden výtah ve vchodě 315 do provozu

Dne 24.10.2011 začala výměna druhého výtahu ve vchodě 314

Začala s týdenním zpožděním. Fy ELVY se tímto omlouvá a na omluvu uvádí, že jim nebyly včas dodány pohony.

Dne 10.10.2011 začala výměna prvního výtahu ve vchodě 315.

Začala s týdenním zpožděním. Fy ELVY se tímto omlouvá a na omluvu uvádí, že jim nebyly včas dodány pohony. Mohli začít s vybouráním již 3.10.2011, ale týden by byl výtah odstaven bez dalších prací na něm. Z tohoto důvodu bylo lepší nechat výtah ještě v provozu.