ZÁPIS Z 8. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 7.DUBNA 2006

Přítomni: Ing. Martin Charvát, Ing. Věra Breberová, Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová

Host: pí. Hana Brzková

# A/ PROJEDNÁVANÉ BODY

1.    ZMĚNA VE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

Místopředsedkyně výboru Ing.Věra Breberová informovala Výbor společenství o ukončení smlouvy na provádění služeb (úklid + správcovství) s p. Čmelíkem – důvodem k ukončení spolupráce byla jednostranná výpověď smlouvy ze strany pana Čmelíka k 31.3.2006. Místopředsedkyně výboru dále představila nového zájemce pí. Hanu Brzkovou na uzavření smlouvy o provádění služeb (úklid + správcovství) za obdobných podmínek jako p. Čmelík.

Výbor Společenství hlasoval o uzavření smluvního vztahu na provádění služeb s pí. Hanou Brzkovou za obdobných smluvních podmínek jako s p.Čmelíkem. Cena za prováděné služby byla ponechána a činí  6 500,- Kč/měsíc.

### HLASOVÁNÍ: PRO – 5 , PROTI – 0

ZÁVĚR:      Byl schválen návrh na uzavření smlouvy na provádění služeb s pí. Hanou Brzkovou.

2.    REVIZE STAVU NEMOVITOSTI

Revize stavu nemovitosti v ul. Bělehradská 311 – 315 (obvodový plášť, střecha, stoupačky, rozvody a instalace, lodžie, zateplení) s případným posouzením adekvátní výše příspěvku do fondu oprav. Předseda výboru Ing. Martin Charvát připraví na plánovanou schůzi společenství návrh plánu oprav objektu.

STAV:     Předseda seznámil Výbor společenství formou fotodokumentace s havarijním stavem celé nemovitosti.

1)  Střešní plášť je v havarijním stavu a vykazuje vážné vady a poruchy ve funkčnosti hydroizolace. Dochází k zatékání pod hydroizolační pás, do mezistřeší konstrukce a k průsakům do obytných prostor.

Předpokládané náklady na provedení nové hydroizolace střechy cca 1,4 mil. Kč.

2)    Balkony jsou v havarijním stavu.

a.    narušený beton

b.    koroze odhalené výztuže

Předpokládané náklady na nejnutnější sanaci cca 150 – 250 tis. Kč.

3) Elektroinstalace ve společných prostorách, která je původní od roku 1969 a za posledních pár let neprodělala komplexní vyčištění a kontrolu.

a.    nutné zajištění komplexní revize včetně vyčištění rozvaděčů RE, dotažení a kontrola svorek a spojů

b.    odstranění závad zjištěních při revizi.

Předpokládané náklady cca 50 tis. Kč.

4)    Výtah – nutná rekonstrukce z důvodů velice časté poruchovosti.

a.    nová elektroinstalace s frekvenčním řízením – cca 1 mil. Kč.

b.    nová kabina výtahu – cca 500 tis. Kč.

c.    nový stroj – cca 200 tis. Kč.

d.    nové šachetní dveře cca 700 tis. Kč.

e.    oprava šachty cca 35 tis Kč.

Předpokládané náklady za všechny vchody celkem cca 2,435 mil. Kč.

5)    Vymalování společných prostor.

Předpokládané náklady cca 80 tis. Kč.

Ostatní věci typu zateplení objektu, výměna oken, zasklení lodžií jsou realizovatelné jen za podmínek zvýšení plateb do fondu oprav a  zajištění podpory z projektů na revitalizaci objektů (dotace přímé; dotace úrokových sazeb až do výše 4%).

Bod 1 - 3 je dnes nezbytně nutné začít zajišťovat, aby došlo k odvrácení havarijního stavu objektu a nedošlo k poškození našeho majetku.

Bod 4 je nutné realizovat minimálně v podobě a. , aby nedošlo ke kolapsu výtahů.

Ceny vycházejí s prvních poptávek a cenové hladiny 4-06 a 5% DPH.

Fotodokumentaci o havarijním stavu nemovitosti naleznete na www.belehradska311315.cz

ZODPOVÍDÁ: Ing. Martin Charvát

3.    PROJEDNÁNÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ NA REKONSTRUKCI STOUPAČEK

Předseda Ing. Martin Charvát seznámil Výbor společenství s průběhem prací rekonstrukcí plynových stoupaček a kanalizací a se vzniklými vícepracemi a méněpracemi.

VÍCEPRÁCE:

a.         přepojení  kanalizace – vchod  312                                                                     1.326,00 Kč

b.         přepojení  kanalizace – vchod  315                                                                     9.770,00 Kč

c.         přepojení  kanalizace prádelna – vchod  314                                                        6.155,00 Kč

d.         přepojení  kanalizace prádelna – vchod  313                                                        5.649,00 Kč

e.         přepojení  kanalizace prádelna – vchod  311                                                        6.155,00 Kč

f.          oprava bytového jádra vchod  311 (4. patro)                                                          3.538,00 Kč

g.         oprava bytového jádra vchod  311 (2. patro)                                                          3.388,00 Kč

h.         ostatní práce                                                                                                     6.609,00 Kč

i.          přepojení plynovodu ordinace  -  vchod  315                                                        12.912,00 Kč

j.          ventilační hlavice na střeše (oprava vyústění potrubí)                                            38.358,00 Kč

MÉNĚPRÁCE

k.         neprovedení plynovodní stoupačky – vchod 314                                             –    13.022,40 Kč

CELKEM:                                                                                                                   80.837,60 Kč

### HLASOVÁNÍ: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1

ZÁVĚR: Výbor odsouhlasil provedené vícepráce a méněpráce.

4.    PROJEDNÁNÍ SMLOUVY ZE DNE 24.7.2001 O PRONÁJMU PLOCHY PRO BILLBOARD SE SPOLEČNOSTÍ GRAND PARDUBICE, a.s.

Mgr.Věra Hyhlíková informovala Výbor společenství o provedeném průzkumu cenové hladiny pronají-maných ploch v Pardubicích a závěrem je, že standardní cena je cca. 24 000 Kč,- za roční pronájem (nabídky fy.BARTH MEDIA a.s. za předpokladu plného nasmlouvání pronájmu na všechny měsíce v roce). Výbor společenství pověřil předsedu výboru jednáním se společností GRAND PARDUBICE, a.s. o navýšení ceny za pronájem.

## v Pardubicích dne 08.04.2006

předseda SVJD

místopředseda SVJD

Zapsal/a: Ing. Martin Charvát a Ing. Věra Breberová