ZÁPIS Z 9. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 21. LISTOPADU 2006

Přítomni: Ing. Martin Charvát, Ing. Věra Breberová, Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová

# A/ PROJEDNÁVANÉ BODY

1.       VÝSLEDKY SCHVALOVÁNÍ REGENERACE OBJEKTU A VĚCÍ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

Majitelé bytů a nebytových prostor se vyjádřili v podpisové akci k neodkladné regeneraci a ke krokům s tím souvisejících. Všem členům SVJD byla dána možnost se vyjádřit.

PRO:                     91,09%

PROTI:                    0,68%

ZDRŽELO SE:           8,23%

ZÁVĚR:  Výbor SVJD obdržel mandát k zahájení veškerých kroků nutných k provedení regenerace objektu a jednání směřujících k získání dotací.

2.       STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM; POSOUZENÍ OBJEKTU; STUDIE ŘEŠENÍ REGENERACE

Předseda Výboru SVJD Ing. Martin Charvát podrobně seznámil Výbor s obsahem tohoto dokumentu a v diskuzi zodpověděl veškeré dotazy členům Výboru. Tato analýza komplexně zmapovala stav objektu a zároveň bude podkladem pro vytyčení základních priorit regenerace domu. Dále tento dokument bude jedním z povinných podkladů žádosti o poskytnutí nevratné dotace v souladu s nařízením vlády 63/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 až do výše 40% skutečně vynaložených nákladů na odstranění statických poruch, konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt (pro náš dům cca 4,95 mil. Kč). Podrobné znění nařízení a podmínky tohoto nařízení jsou na www stránkách Státního fondu rozvoje bydlení. (www.sfrb.cz)

Na závěr předseda vybral priority regenerace odpovídající rozsahu stanoveném Společenstvím s předpokládanými náklady do výše 20 mil.Kč. (číslování dle studie):

5.1.                        Statická sanace obvodového pláště – nutná podmínka dotačních titulů

5.2.                        Fyzikálně chemická sanace obvodového pláště - nutná podmínka dotačních titulů

5.3.                        Zateplení obvodového pláště - nutná podmínka dotačních titulů

5.4.                        Výměna výplní otvorů ve fasádě - nutná podmínka dotačních titulů

5.5.                        Výměna vstupní stěny včetně bezbariérového řešení od ulice Bělehradská - nutná podmínka dotačních titulů

5.6.                        Rekonstrukce lodžií - nutná podmínka dotačních titulů

5.7.                        Zateplení stropu technického podlaží - nutná podmínka dotačních titulů

5.8.                        –

5.9.                        Modernizace výtahů

5.10.                     –

5.11.                     Modernizace zateplení střechy - nutná podmínka dotačních titulů

5.12.                     TZB

5.12.1.               –

5.12.2.               Zateplení ležatých rozvodů vody

5.12.3.               Zateplení ležatých rozvodů ústředního topení a regulace

5.12.4.               Elektroinstalace

5.12.4.1.          Silnoproud – uvedení veřejné části do souladu s normami

5.12.4.2.          Slaboproud – nové zvonky s domácím telefonem

5.13.                     Ostatní regenerační opatření

5.13.1.               Vymalování společných prostor

5.13.2.               Oprava poštovních schránek

5.13.3.               Demontáž nefunkčního vybavení prádelen

5.13.4.               Zvětšení koláren

5.13.5.               Oprava jižních schodišť s řešením výjezdu kočárků

5.13.6.               Oprava okapových chodníčků

Předseda upozornil Výbor, že v případě překročení limitní částky bude nutné některé body vypustit nebo realizovat jen v omezeném rozsahu.

Po krátké diskuzi nad těmito body proběhlo hlasování k výše popsaným bodům jako podklad pro jednání Ing. Vlastimilem Mouchou – Projektová kancelář o zadání předmětu projektové dokumentace regenerace bytového domu a pozval členy Výboru na toto jednání 24.11.2006 od 13:00 hod. v ateliéru na Bratranců Veverkových.

### HLASOVÁNÍ: PRO – 5 , PROTI – 0

ZÁVĚR: Výbor schválil návrh podkladu pro jednání  s Ing. Vlastimilem Mouchou – Projektová kancelář o zadání předmětu projektové dokumentace regenerace bytového domu, které se uskuteční 24.11.2006.

ZODPOVÍDÁ: Ing. Martin Charvát

3.       HARMONOGRAM REGENERACE BYTOVÉHO DOMU.

Předseda seznámil Výbor s předpokládaným harmonogramem regenerace:

I.   Projekt pro provedení stavby – termín do 31.1.2007

a.      Vymezení předmětu projektu

b.      Smlouva o dílo na projekt

c.       Koordinace prací projekčního týmu

d.      Schválení projektu

II.   Výběrové řízení dodavatele stavby – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2.2007.

III. Výběrové řízení bankovního domu na poskytnutí úvěru v souladu s dotačním programem   PANEL a nařízením vlády č. 325/2006 Sb. – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2.2007

IV.  Výběr stavebního dozoru – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2. 2007

V.  Zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby v souladu novým stavebním zákonem        č.183/2006 Sb.

VI. Podání žádosti na dotaci k bankovnímu úvěru až do výše 4% p.a. dle programu PANEL a nařízení vlády č. 325/2006 Sb.

VII. Podání žádosti na nevratnou dotaci dle nařízení vlády č. 63/2006 Sb.

VIII. Zahájení prací – až po výsledku žádostí na dotace (podmínka dotačních titulů)

IX.  Dokončení prací do 12/2007, bude-li včas vydáno stanovisko k dotačním titulům

Na závěr předseda upozornil na nutnost dokončení prací v roce 2007 z důvodu zvýšení sazby DPH na stavební práce u bytové výstavby z 5% na 19% a tím poměrnému zvýšení nákladů o 14%.

## v Pardubicích dne 22.11.2006

předseda SVJD             ………………………………………

místopředseda SVJD     ………………………………………

Zapsala: Ing. Věra Breberová