ZÁPIS Z 11. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 16. LEDNA 2007

Přítomni:           Ing. Martin Charvát, Ing. Věra Breberová – nebyla přítomna jednání s p. Hybským,

Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová

# A/ PROJEDNÁVANÉ BODY

1.    KOORDINACE PRACÍ PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY ING. VLASTIMILEM MOUCHOU -PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NA  AKCI „REGENERACE OBJEKTU Č. 311-315, UL. BĚLEHRADSKÁ, PARDUBICE“

Předseda výboru podrobně projednal se členy výboru vyjádření na požadavky ze strany projektové kanceláře, které prezentoval p. Hybský na osobní schůzce se členy SVJD, která probíhala v prostorách domu.

Elektro slaboproud – schválen záměr vyprojektování k novým domovním zvonkům i rozvodů pro domácí telefony s otevíracím elektrickým zámkem předních vchodových dveří s podmínkou, že instalaci vlastního domovního telefonu si bude hradit majitel bytu sám (v případě nedostatku financí na regeneraci).

Elektro silnoproud – p.Hybský upozornil, že při realizaci nové elektroinstalace bude nutné přemístit rozvaděče ze stávajícího místa na nové z důvodů normových předpisů na požární ústupové cesty, které se stanou závazné při rekonstrukci této části. Výbor nesouhlasí s rekonstrukcí této části objektu, protože je funkční, nevykazuje žádné poruchy ani závady, má platné revize a případné náklady na nové rozvody a následné stavební úpravy by byly neúměrně vysoké vzhledem k funkčnosti této části a proto zrušil projektování této části o čemž byl informován přítomný p.Hybský.

Návrh architektonické studie vzhledu fasády – po diskusi nad návrhy byla členy výboru vybrána varianta S/1 (pouze severní strana) s náhradou nazelenalých tónů barev za pískově žluté tóny k dalšímu dopracování. Jižní strana domu bude přepracována dle zadání členů výboru a bude předložen návrh řešení ke schválení. Celkové řešení projektu by mělo být v barvách cihlově hnědá v kombinaci s pískově žlutou. s maximálním zazděním společných prostor. Další diskuse nad studií bude pokračovat na jednání 23. 1. 2007 se zástupci projekční kanceláře Ing. Vlastimila Mouchy.

Předseda nechal hlasovat o závěrech diskuze jako podklad k dalšímu jednání s Ing. Vlastimilem Mouchou – projekční kanceláří, které proběhne 23. 1. 2007 v 15:00 hod.

PRO:                     5

PROTI:                  0

ZDRŽELO SE:         0

ZÁVĚR: Výbor SVJD schválil prodiskutované návrhy na změnu v architektonické studii jako podklad k dalšímu jednání s Ing. Vlastimilem Mouchou - projekční kanceláří.

2.    VÝPOVĚĎ NÁJEMNÍ SMLOUVY SE SPOLEČNOSTÍ GRAND PARDUBICE, A.S. Z DŮVODU REGENERACE OBJEKTU

Místopředsedkyně výboru seznámila výbor SVJD se zamítavou odpovědí na výpověď nájemní smlouvy se společností Grand Pardubice, a.s. z důvodu regenerace objektu – vyjádření společnosti GRAND, a.s. je k dispozici u členů výboru. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou, není jednoduché smlouvu vypovědět a zákon 116/1990 Sb. přesně říká, za jakých podmínek lze smlouvu vypovědět. Výpověď byla sepsána na základě právní konzultace s jedním členem Společenství SVJD. Po diskusi byl navrhnut postup jednání se společností Grand Pardubice, a.s., kde budeme trvat na vypovězení smlouvy a odstranění billboardu do zahájení rekonstrukce.

PRO:                     5

PROTI:                  0

ZDRŽELO SE:         0

ZÁVĚR: Výbor SVJD schválil další postup jednání ohledně výpovědi nájemní smlouvy se společností Grand Pardubice, a.s. z důvodu regenerace objektu.

3.    NAVÝŠENÍ PLATEB DO FONDU OPRAV OD BŘEZNA 2007

Místopředsedkyně výboru seznámila ostatní členy výboru s nutností zvýšit platbu do fondu oprav od března 2007. Bez tohoto kroku by nemohl být Společenství vlastníků poskytnut úvěr, bez kterého by se rekonstrukce nemohla realizovat. Výbor SVJD dodržel slib a částka do fondu oprav se pro byty 3+1 navyšuje max. o 1 000,- Kč měsíčně. Majitelé bytů obdrží během února nový rozpis plateb s platností od března 2007.

Navýšení platby do FO bylo předjednáno na schůzi Shromáždění vlastníků (26. 9. 2006), na které Výbor SVJD získal mandát k zahájení kroků vedoucích k regeneraci – tudíž i souhlas s přijetím úvěru. Pro se vyjádřilo 94,6% zúčastněných.

Následně na to se během října a listopadu 2006 konala podpisová akce, při které se 91,09% majitelů všech bytových a nebytových jednotek vyjádřilo souhlasně k přijetí a splácení úvěru.

## platba do FO od 03/2007

## byt 3+1                        2073,- Kč

## garsoniéra                    1094,- Kč

312/19                          1874,- Kč

315/19                          1810,- Kč

## v Pardubicích dne 16.1.2007

předseda SVJD             ………………………………………

místopředseda SVJD     ………………………………………

Zapsali: Ing. Martin Charvát a Ing. Věra Breberová