ZÁPIS Z 25. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 3. ČERVNA 2008

Přítomni:          p. Bohuš Mihál, Ing. Věra Breberová

Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová

# A/ PROJEDNÁVANÉ BODY

1.      ZVONKY

Bude použit stávající systém rozvodů – funkčnost bude odzkoušena ve vchodě 311. Systém bude odzkoušen a uveden do provozu 11. 6. 2008.

V případě funkčního systému bude zahájena montáž domácích telefonů a nových tlačítek do dalších vchodů.

V případě nefunkčnosti stáv. zvonk. rozvodů, bude roztažen nový rozvod. Z toho důvodu nemůžeme stanovit koncovou cenu.

Úhrada – každý majitel bytu; v rámci ročního vyúčtování 2008.

2.      PANEL - ČMRZB

Dne 4. 6. 2008 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2% z programu PANEL a byl zřízen účet u ČMRZB.

3.      ČSOB

Dne 3. 6. 2008 byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru – ze schůzky vyplynula nutnost zvýšit fond oprav.

4.      NAVÝŠENÍ FONDU OPRAV

Od 1. 9. 2008 je potřeba navýšit fond oprav. Současný měsíční příjem činí 169 096,- Kč (3+1 = 2 179,- Kč; garsonka = 1 149,- Kč; 312/19 = 1 977,- Kč; 315/19 =1 909,- Kč). Je potřeba navýšit o 7%; tj. měsíční příjem do fondu oprav by činil 180 948,- Kč (3+1 = 2 332,- Kč; garsonka = 1 229,- Kč; 312/19 = 2 115,- Kč; 315/19 =2 043,- Kč).

Z tohoto důvodu je nutné svolat schůzi shromáždění.

5.      REKLAMACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Díky chybám v projektové dokumentaci dojde k její reklamaci a k vyčíslení vzniklých škod.

6.      POSUNUTÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

Společnost MARHOLD, a.s. požádala SVJD o posunutí termínu díla. Bude projednáno na kontrolním dnu. Je předmětem dalšího jednání.

7.      BILLBOARD

Společnost GRAND nabídla SVJD mimosoudní vyrovnání ohledně sundání billboardu. GRAND požaduje od SVJD odkoupení billboardu v hodnotě 20 000,- Kč.

Je stále v jednání.

Zapsala: Ing. Věra Breberová

V Pardubicích dne 10. 6. 2008

předseda SVJD                                    Bohuš Mihál v. r.

člen výboru                              Ing. Věra Breberová, v. r.