ZÁPIS Z  21. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 27. LEDNA 2008

Přítomni:           p. Bohuš Mihál, Ing. Věra Breberová

Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová

# A/ PROJEDNÁVANÉ BODY

1) Informace pro SVJD – rekonstrukce:

- dodělána střecha kromě atiky (bude dodělána se zateplením); kvalita provedených prací byla odsouhlasena TDI;

- vícepráce STA cca. 25 000,- Kč

- finanční řešení = bude hrazeno ze zálohových plateb za STA, objeví se v ročním vyúčtování za rok 2008, STA za rok 2007 bude klasicky vyúčtováno

- odvětrávání je ve špatném stavu, musí se řešit po celkové rekonstrukci s ohledem na finanční situaci SVJD

- řešení oken ve společných prostorách - vchod 311 - Výbor SVJD nepřevezme dílo, pokud nebudou odstraněny vady  - dozor p. Musil.

- stále řešena reklamace oken ve zkušebním bytě (311/1)

- vstupní dveře ve vchodech 314 a 315 budou dokončeny do 1.2.2008

- okna v bytových jednotkách

- začne se s výměnou 11.2. od vchodu 311 od vrchních pater

- nová montážní a zednická parta (na zednické zapravení použity jiné materiály než ve zkušebním   bytě)

- rozpis bude k dispozici 28.1.2008

- lodžie – bude řešena Výborem SVJD

- žaluzie si každý majitel zajistí sám

2/ Kontrolní den

- uskutečnil se 24. 1. 2008, další KD 7. 2. 2008

3/ Požární předpisy

Průchod kolem výtahu musí být zabezpečen z obou stran. Jedná se o únikovou cestu v případě požáru. Nelze zastavět tento prostor nábytkem.

4/ Výtahy – revizní zprávy jsou.

5/ Faktura č. 7084  - bude rozpočítána mezi majitele vchodu 313

6/ Billboard – smlouva vypovězena, dodatek k nájemní smlouvě není.

7/ p. Hradský – bude nový dodatek ke smlouvě na zajišťování havarijní služby (změna cen, změna DPH).

8/ Podle zákona musí SVJD od roku 2008  platit zdravotní pojištění za členy Výboru.

9/ Navýšení fondu oprav dle hlasování ze schůze společenství SVJD ze dne 26.9.2007  - fond oprav bude navýšen od 1.4. 2008, a to o 5%.

Zapsala: Mgr. Věra Hyhlíková

V Pardubicích dne 27.01.2008

předseda SVJD                         Bohuš Mihál v.r.

člen výboru                               Mgr. Věra Hyhlíková, v.r.