ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE

KONANÉ DNE 18. SRPNA  2011

Přítomni za výbor:                  p. Čejka, p. Prochová, p. Doležalová

Ostatní přítomní:                    p. Fofoňková

PROJEDNÁVANÉ BODY:

1)    Výtahy

Minulý týden byl schválen úvěr od ČSOB ve výši 4.000.000,- kč.

Tento týden byla podepsána smlouva mezi SVJD  a fy ELVY Chrudim o dílo – výměna 5 ks výtahů

Časový harmonogram:

3.10.2011 – VCHOD 315 - ukončuje se provoz stávajícího výtahu a začíná montáž nového výtahu, která bude trvat 5-6 týdnů

17.10.2011 – VCHOD 314 - ukončuje se provoz stávajícího výtahu a začíná montáž nového výtahu, která bude trvat 5-6 týdnů

Prosinec 2011 bude bez prací.

Práce v dalších vchodech začnou v 2. polovině ledna 2012 – přesný den se upřesní.

2)    Deratizace

Kolem baráku byla položena chemická potrava pro potkany k jejich vyhubení.

3)    Říjen 2011 - revize plynu + odečet vody

Během měsíce října 2011 bude po jednotlivých vchodech probíhat revize plynu v bytech a zároveň bude probíhat pravidelný, kontrolní odečet vody .

4)    Ostatní

a.    Byly seřízeny vstupní dveře fy ATECH – cena 4.550,- kč

b.    Rozbité otevírání u dveří výtahu ve vchodě 313 bude hrazena majitelem, který škodu způsobil – cena 429,- kč

c.    Pohledávka 112,- kč za zkrachovalou UNION banka z doby převzetí od Pražské správy nemovitostí (rok 2005). Tato částka bude účetně převedena do fondu oprav.

.

Zapsal: Martin Čejka   V Pardubicích dne 22. srpna 2011

…………………………….              ………………………           ………………………….

Martin Čejka                         Jarmila Doležalová                         Eva Prochová