Zápis zE schůze Výboru společenství vlastníků jednotek

domu Bělehradská 311, 312, 313, 314, 315 Pardubice

konané dne 18. listopadu  2011

Přítomni za výbor:	p. Čejka, p. Prochová, p. Doležalová

Ostatní přítomní:	p. Žalud

PROJEDNÁVANÉ BODY:

- Výtahy

  - Dne 23.11.2011 bude ukončena výměna výtahu ve vchodě 315 a od čtvrtka 24.11. 2011 bude spuštěn provoz nového výtahu. Za tento výtah zbývá zaplatit zádržná částka ve výši 15% z celkové částky za výměnu 1 výtahu.

  - Po domluvě s fy ELVY zajišťuje SVJD odvoz železa, konkrétně p. Žalud

  - P. Mihál zajistil výměnu jističů výtahů ve všech vchodech. Velikost jističů se sjednotila a je nyní 25A.

  - Od listopadu 2011 provádí servis výtahů již fy ELVY.

- Kácení stromů

Začátkem listopadu 2011 byly pokáceny vzrostlé stromy za severní straně. Tyto stromy nesplňovaly, dle MOII, pevnost v tahu a tím ohrožovaly bezpečnost okolí. Místo těchto stromů bylo vysázeno nových 9 stromků. V těchto dnech probíhá jednání s MOII – životní prostředí – o ostatních stromech v okolí našeho baráku a jejich stavu. Stejně tak se jedná o využívání věšáků na prádlo na jižní straně před vchodem 312 a jejich možné opravě, případně zrušení.

- Hromosvod

Na jižní straně je na 3 místech sveden svisle hromosvod ze střechy k zemi. Na 2 místech dochází ke křížení s rozvodem kabelové TV, což je dle ČSN nepřípustné. Z tohoto důvodu probíhá v těchto dnech výběr firmy, která by provedla přemístění hromosvodu na místa, kde kabelová TV není. Veškeré práce s tímto spojené bude hradit fy UPC.

- Ostatní

  - Výměna jističů výtahů – 5.500,- kč

  - Do koláren přibudou ještě jedny stojany na kola

  - Výbor SVJD vrátil k předělání fakturu z října 2011 za servis výtahu od fy. Výtahy Pce z důvodu správy již jen 4 výtahů a ne 5, tak jak je uvedeno v servisní smlouvě. Fy Výtahy Pce poslala opravenou fakturu sníženou o 900,- kč.

Zapsal: Martin Čejka   V Pardubicích dne 19. listopadu 2011

…………………………….  	………………………	 ………………………….

Martin Čejka			Jarmila Doležalová			Eva Prochová